REPORTE FINAL DE TICKETS

Práctica 01 · NexaSoft Solutions. Registro final de los tickets y resumen del trabajo, con la prueba que respalda cada estado.

| PERSONA / EQUIPO | SESIÓN / FECHA | TIEMPO Y TICKETS |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Harim Jesús Enrique Dueñas Dávila Grupo / equipo: 7 – A | Práctica 01 · Reporte final Fecha: 19/10/2026 | Tickets: BUG-001, BUG-002, BUG-003, FEAT-001 y FEAT-002 |

# 1. Registro final de tickets

Estado de cada ticket (abierto, en proceso, resuelto o bloqueado) y la prueba que lo respalda.

| TICKET | ESTADO | QUÉ SE HIZO | PRUEBA QUE LO RESPALDA | COMMIT / PR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Resuelto | Causa: “cambiarEstado” cambiaba la lista en memoria, pero no guardaba. Arreglo: se agregó “await datos.guardar(incidencias)” al final, igual que en “crear”. | Bitácora del Día 2 (17 evidencias y 16 pruebas) y regresión del Día 4: el estado cambiado se conserva tras recargar (E10 y E11 del Día 4). | 545e29f PR #1 a #3 (uno por BUG) |
| BUG-002 | Resuelto | Causa: “buscar” solo miraba el título y distinguía mayúsculas. Arreglo: minúsculas y recorte de espacios; después también la descripción. | Bitácora del Día 2 y regresión del Día 4: “ WIFI ” encuentra INC-102 (E13) y “contraseña”, que solo está en la descripción, encuentra INC-105 (E14). | 176e71f 269e849 |
| BUG-003 | Resuelto | Causa: “cantidadPendientes” se calculaba al iniciar y al crear, no al cambiar el estado. Arreglo: se eliminó el contador y “contar” cuenta desde la lista. | Bitácora del Día 2 y regresión del Día 4: al pasar INC-101 a Resuelta el tablero queda en 4 / 2 / 4 y se conserva tras recargar (E10 y E11). | 26c94f4 |
| FEAT-001 | Resuelto | Prioridad Baja, Media o Alta: se elige al crear, se ve en la lista y el detalle y se cambia desde el detalle. Los registros antiguos o con un valor inválido se leen como Media. | Bitácora del Día 3: 12 pruebas pasadas con capturas E1 a E11 y el historial de git (E12). Los registros antiguos y los valores inválidos se simularon editando el almacenamiento del navegador. | 99dda1d a 451072b (7 commits) PR #5 (9a16996) |
| FEAT-002 | Resuelto | Filtros de estado (Todos, Pendiente, En proceso, Resuelta) y de prioridad (Todas, Baja, Media, Alta) que se combinan con el texto, con chips activos, “Limpiar todo” y mensaje de cero resultados. | Bitácora del Día 4: 11 pruebas pasadas con capturas E1 a E12; con la regresión de BUG-002 (E13 y E14) y el historial de git (E15), 14 capturas más el historial. | 61317ca a 5d4ffc1 (4 commits) PR #7 (440ece8) |
| Estado global | Cerrado | Ningún ticket queda abierto, en proceso o bloqueado. | Las pruebas fueron manuales en la app web (localhost:5000), sin pruebas automatizadas. | — |

# 2. Resumen final

Qué funcionó, qué sigue pendiente y los riesgos conocidos.

| QUÉ FUNCIONÓ | QUÉ SIGUE PENDIENTE | RIESGOS CONOCIDOS |
| --- | --- | --- |
| • Los 5 tickets (3 BUG y 2 FEAT) se cerraron con pruebas en la app y capturas en las bitácoras de cada día. • Una rama y un PR por ticket en el repo propio, con commits de mensaje concreto. • Los arreglos del Día 2 siguieron funcionando después de agregar la prioridad y los filtros (regresión del Día 4). • Los filtros combinan texto, estado y prioridad, y una consulta sin resultados muestra un mensaje claro con su botón para limpiar. | • Probar el panel de filtros en un emulador Android y revisar el margen superior (SafeArea). • Repetir en la app el clic sobre un chip activo después de la corrección del cuarto commit de FEAT-002, que solo pasó flutter analyze. • Tres avisos de flutter analyze que ya existían: dos “value” deprecado (pantalla_detalle y pantalla_nueva) y un “BuildContext” en el botón de restablecer. • El contador dice “1 registros” en singular. • Los filtros no se guardan al recargar; la guía no lo pide. • Confirmar con el profesor la autorización para usar Claude Code con el código del proyecto. | • Los datos viven sin cifrar en el almacenamiento del navegador (shared_preferences). Es aceptable porque son ficticios, pero no lo sería en un sistema real. • El estado y la prioridad son texto: un error de escritura en una pantalla rompería el filtro. La prioridad está en una sola lista (Incidencia.prioridades), pero los estados se escriben en dos pantallas. • Todo se probó a mano y en navegador web; no hay pruebas automatizadas ni pruebas en un teléfono real. • Los casos de registros antiguos y las prioridades de prueba se simularon editando el almacenamiento del navegador. |